三江侗族自治县

发展和改革局文件

三发改字〔2025〕115号                   签发人：杨海权

关于三江中学新校区图书馆装修及设施设备建设项目项目建议书的批复

三江侗族自治县教育局：

贵单位报来《关于批复三江中学新校区图书馆装修及设施设备建设项目项目建议书的请示》（三教报〔2025〕69号）收悉。经研究，现批复如下：

- 为了改善学校办学条件，满足人民群众对优质教育的需求，促进我县普通高中阶段教育长足发展。我局原则同意三江中学新校区图书馆装修及设施设备建设项目建设。

- 项目名称：三江中学新校区图书馆装修及设施设备建设项目。

三、项目业主：三江侗族自治县教育局。

四、投 资 项 目 审 批 监 管 平 台 项 目 代 码 ：2510-450226-04-01-326215。

五、项目建设地点：古宜镇石眼砖厂附近（三江中学新校区）。

六、项目建设规模及内容：图书馆建筑面积3804.22平方米，框架三层，现拟进行如下分区建设：一层总面积1256.27平方米，预设书吧和读书沙龙；二层总面积1038.5平方米，预设借阅馆；三层总面积1509.45平方米，预设电子阅览室和图书馆。

七、总投资及资金来源：总投资227.62万元。资金来源为国家移民管理局援建资金。

接文后，请严格按照相关文件标准抓紧开展项目可行性研究报告编制工作，严格控制建设规模与投资规模。项目可行性研究报告经评估后，报我局审批。每月5日前通过广西投资项目在线并联审批监管平台完成项目进展信息填报工作，直至项目实施完毕为止。同时，请办理其他法律法规规定的审批意见。前期手续完备后，方可开工建设。

三江侗族自治县发展和改革局

2025年10月30日

（此件公开发布）

抄  报：县人民政府

抄  送：县财政局、自然资源和规划局、住房和城乡建设局、水利局、统计局、应急管理局、柳州市三江生态环境局、存档

三江侗族自治县发展和改革局                2025年10月30日印发

（共10印份）